شرح خدمات مشاور

تدوین برنامه رهاسازی آب از سد گلستان با استفاده از هوش مصنوعی به منظور مدیریت بهینه منابع آب

هدف طرح:  هدف از این پژوهش ، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه هوشمند برای تعیین الگوی بهینه رهاسازی آب از سدگلستان تا سد وشمگیر است، به‌گونه‌ای که نیاز آبی بخش شرب ،محیط‌زیست، صنعت و کشاورزی به طور بهینه تامین گردد و از اتلاف منابع آب جلوگیری شده و بهره‌وری آب به حداکثر برسد.

- طراحی و توسعه مدل هوش مصنوعی برای پیش بینی و بهینه سازی میزان رهاسازی آب از سد

- کاهش تلفات آبی و افزایش راندمان تامین نیازهای پایین دست

- برنامه ریزی منابع آب شبکه گلستان و مصارف پایاب تا سد وشمگیر

- کمک به تصمیم گیری در شرایط بحرانی ( سیلاب و خشکسالی )

- افزایش بهره وری مخزن سد و کاهش هزینه های بهره برداری

- تهیه سامانه هوشمند پشتیبان تصمیم گیری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### مرحله اول: گردآوری و تحلیل داده‌ها

- جمع‌آوری داده‌های هیدرولوژیکی، هواشناسی (بارش، دما، تبخیر، رطوبت و ذخیره برف و...)، تراز و حجم مخزن سدها، نیاز آبی محصولات و اطلاعات بهره‌برداری شبکه‌های پایین‌دست و نیاز آبی سایر بخش ها از جمله شرب ، محیط زیست ، صنعت

- جمع آوری اطلاعات مرتبط با ایمنی و پایداری سد در تراز و حجم های مختلف مخزن به ویژه در شرایط سیلابی

- پیش‌پردازش و آماده سازی داده‌ها برای استفاده در مدل‌های هوش مصنوعی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### تدوین و توسعه مدل هوش مصنوعی:

- بررسی مدل های هوش مصنوعی و انتخاب مدل مناسب ( یادگیری ماشین ، شبکه عصبی و ... )

- طراحی و توسعه مدل‌های هوش مصنوعی جهت پیش‌بینی جریان ورودی، نیاز آبی و شرایط مخزن.

- آموزش مدل بر اساس داده‌های تاریخی و اعتبارسنجی با داده‌های واقعی و ارزیابی دقت و صحت مدل

- توسعه الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه برای تعیین حجم و زمان‌بندی رهاسازی آب با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و الگوی کشت و سایر مصارف آبی (شرب ، محیط زیست ، صنعت )

- تدوین پروتکل های امنیت سایبری و تنظیم سطح دسترسی به پلتفرم هوش مصنوعی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### مدل سازی و تحلیل سناریوها:

- شبیه‌سازی عملکرد سد و شبکه پایین‌دست در شرایط تر، نرمال و خشک.

- توسعه مدل های هوش مصنوعی و ایجاد رابط کاربری برای مشاهده ، تحلیل و شبیه سازی سناریوها

- توسعه داشبورد مدیریتی جهت نمایش داده‌ها، پیش‌بینی‌ها و پیشنهادهای هوشمند رهاسازی.

- ایجاد قابلیت به‌روزرسانی خودکار داده‌ها و تنظیم تصمیمات بر اساس شرایط واقعی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### ارزیابی عملکرد و تحلیل نتایج:

- مقایسه عملکرد مدل هوش مصنوعی با روش‌های سنتی مدیریت سد.

- تحلیل میزان صرفه‌جویی در آب،افزایش راندمان تامین آب در بخش های مختلف(شرب ،محیط زیست ،صنعت وکشاورزی )

- تحلیل اثر بخشی در مدیریت خشکسالی و سیلاب.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### تهیه گزارش نهایی:

- تدوین گزارش جامع شامل روش‌شناسی، داده‌ها، مدل‌ها، نتایج تحلیل‌ها و پیشنهادات اجرایی.

- ارائه برنامه پیشنهادی بهره‌برداری هوشمند از سدها در مقیاس کوتاه‌مدت و بلندمدت

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### خروجی‌های طرح:

- مدل هوش مصنوعی پیش‌بینی و بهینه‌سازی رهاسازی آب

- سامانه هوشمند تصمیم‌یار مدیریت سد و شبکه‌های آبیاری

- گزارش فنی و مدیریتی برنامه بهینه رهاسازی آب برای مصارف مختلف سد گلستان تا سد وشمگیر

- برگزاری دوره آموزشی برای اپراتورها و کاربران مرتبط با بهره برداری از سدها و مخازن آبی